Совет городского поселения город Туймазы

муниципального района Туймазинский район

Республики Башкортостан

Решение № 200  от  «26» марта 2013 г.

О «Программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда городского поселения город Туймазы  муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан» на 2013 – 2015 годы

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства», в целях ликвидации аварийного жилищного фонда в муниципальном районе Туймазинский район Республики Башкортостан и обеспечения жителей безопасными и комфортными условиями проживания Совет городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан

Р Е Ш И Л:

- Утвердить «Программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан» на 2013 – 2015 годы (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию     Совета городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан по промышленности, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, торговле и иным услугам населению (Полев С.И.),  на заместителя главы Администрации городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан (Р.Р. Лукманов).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета

городского поселения город Туймазы

муниципального района Туймазинский район

Республики Башкортостан                                                  		Ф.Ш. Терегулов

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан №200  от  26  марта 2013 г.

Программа переселения граждан

из аварийного жилищного фонда городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район

Республики Башкортостан» на 2013 – 2015 годы

1. Паспорт программы

| Наименование программы | «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ТУЙМАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТУЙМАЗИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» НА 2013 ГОД |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный Закон от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ «О ФОНДЕ СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан |
| Основные разработчики программы | Администрация городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан. |
| Цели и задачи программы | Цель: Ликвидация аварийного жилищного фонда в городском поселении город Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан, обеспечение жителей безопасными и комфортными условиями проживания. Задачи: 1. Подготовка документов для включения городское поселение город Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан в республиканскую программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства, республиканской программы. 2. Обеспечение достройки многоквартирных домов с высокой степенью готовности за счет приобретения в них жилья для переселяемых граждан. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы | 1. Ликвидация аварийного жилищного фонда площадью более 19942 кв. м. в 2013 – 2015 годах. Площадь ликвидируемого жилищного фонда при реализации данной программы может корректироваться в зависимости от суммы лимитов денежных средств, представляемых городскому поселению город Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан из Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства, республиканской программы. |
| Сроки и этапы реализации программы | переселение жителей из аварийных многоквартирных домов: на 2013 год: № п/п; улица г. Туймазы; № дома. 8 Марта; 7. 8 Марта; 9. 8 Марта; 11. О. Кошевого; 8. О. Кошевого; 16. Луначарского; 18. Луначарского; 20. Чехова; 4. Чехова; 7. Чехова; 13. Щербакова; 7. Южная; 14. Южная; 16. Южная; 24. Щербакова; 3. Щербакова; 5. Щербакова; 5а. Северная; 16. Гагарина; 35. Гагарина; 37. Пугачёва; 17. Пугачёва; 21. Луначарского; 16. на 2014 – 2015 года: № п/п; улица г. Туймазы; № дома. Советская; 17. Советская; 17а. Советская; 19. Советская; 19а. Советская; 21. Советская; 8. пр. Ленина; 42. пр. Ленина; 44. пр. Ленина; 46. пр. Ленина; 48. О.Кошевого; 5. О.Кошевого; 9. О.Кошевого; 7. О.Кошевого; 11. О.Кошевого; 23. О.Кошевого; 25. О.Кошевого; 3. О.Кошевого; 1. Луначарского; 37. |
| Перечень подпрограмм | Подпрограммы не предусмотрены |
| Объемы и источники финансирования программы | Программы предусматривает финансирование за счет средств Государственной корпорации «Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства» на условии софинансирования из Республиканского и местного бюджетов, а также финансирование Фондом жилищного строительства Республики Башкортостан. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели ее социально-экономической эффективности | Ожидаемым результатом реализации данной программы является минимизация аварийного жилищного фонда в городском поселении город Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан, обеспечение достройки многоквартирных домов с высокой степень готовности, снижение социальной напряженности среди населения, проживающего с условиях, близких к непригодным для проживания. |

2. Введение

Ликвидация аварийного многоквартирного жилищного фонда и переселение из него граждан, проблема даже гораздо большая, чем недостаток средств на проведение капитального ремонта. В связи с отсутствием средств на переселение граждан, ветхие дома до последнего времени аварийными не признавались, а путей решения данной проблемы в ближайшей перспективе не виделось. Но с вступлением в силу закона Федерального закона №185-ФЗ появилась возможность за счет средств Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонда) начать решать эту проблему в самых ее «узких» местах. Будучи в числе первых в Республике муниципальных образований, участвующих в программе капитального ремонта домов и качественно ее выполняющих, городское поселение город Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан,   получил право увеличить количество домов, жители которых могут быть переселены за счет средств Фонда. В нашей программе эти дома учтены. Реализация программы составляют одноэтажные 3-5 квартирные бараки без водоснабжения, водоотведения, с печным отоплением, а также двухэтажные дома. Все дома не ранее 1961 года постройки, преимущественно сборно-щитовые.

3. Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является ликвидация  аварийного жилищного фонда на территории муниципального района и создание гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда безопасных и комфортных условий для проживания.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- Выполнение ряда условий по реформированию жилищно-коммунального хозяйства района, являющихся необходимыми для участия в региональной программе. Выполнение этих условий подтверждается наличием пакета документов. В этом направлении ведется постоянная и планомерная работа. Городское поселение выполнило все условия для участия в республиканских программах в 2013-2015 годах.

- Предварительная проработка вопроса переселения с собственниками и нанимателями помещений в домах, признаваемых аварийными. Вопросы, которым стоит при этом уделить внимание, это - принципиальное решение об участии в программе и способе возмещения.

- Обеспечение наличия на территории городского поселения город Туймазы  законченных объектов строительства, либо строительства с высокой степенью готовности для рекомендации в качестве жилья переселяемым гражданам. В этом случае будет достигнута еще одна цель – поддержка строительных организаций района.

- Обеспечение подготовки в установленном порядке и сдачи пакета документов о признании домов аварийными.

5. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация программы в большой степени зависит от объема лимитов средств, выделенных для городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан. Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться поэтапно, общие итоги будут подведены по окончании срока ее реализации по следующим показателям:

процент выполнения запланированных показателей по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по показателю площадь помещения;

количество ликвидированных (либо полностью выселенных) аварийных домов;

количество выкупленных у застройщиков квартир для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

| ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п | Наименование мероприятия, содержание | Исполнитель | Срок исполнения | Направление и источник финансирования | Прогнозируемый объем финансирования, млн.руб. |  |  | Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2012 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 1. | Подготовка документов для включения городского поселения город Туймазы муниципального района в республиканскую программу | Администрации городского поселения город Туймазы муниципального района Республика Башкортостан | 2013-2015 гг. | Всего, в том числе: | 0 | 0 |  | Гарантированное получение средств Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства и республиканского бюджета |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Собственные средства предприятий | 0 | 0 |  |  |
| 2. | Обеспечение наличия квартир в сданных многоквартирных домах, либо домах с высокой степенью готовности | Администрации городского поселения город Туймазы муниципального района Республика Башкортостан | 2013-2015 гг. | Всего, в том числе: | 0 | 0 |  | Ускоренное переселение граждан из аварийного жилищного фонда с момента начала реализации программы |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Собственные средства предприятий | 0 | 0 |  |  |
| 3. | Проведение работы с собственниками помещений в многоквартирных домах, признанными аварийными, для принятия решения об участии в Муниципальной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда | ООО «Управляющая компания ЖКХ», ООО «Управляющая компания Северное» | 2013 -2015 год | Всего, в том числе: | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет Республики Башкортостан | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Собственные средства предприятий | 0 | 0 |  |  |