Совет городского поселения

город Туймазы муниципального района

Туймазинский район Республики Башкортостан

№ 218   от 26 марта 2013 г.

РЕШЕНИЕ

Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и строительство систем наружного освещения городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан на 2013-2015 годы».

В  соответствии  со ст. 14  Федерального закона  «Об общих принципах   организации местного  самоуправления  в Российской  Федерации», ст. 4 Устава городского поселения  город Туймазы, и в связи с  поэтапным переходом  на программно- целевой    принцип распределения  бюджетных ассигнований

РЕШИЛ:

- Утвердить муниципальную программу «Модернизация и строительство систем наружного освещения городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан на 2013-2015 годы» (прилагается).

- Администрации городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан ежегодно при формировании проекта бюджета городского поселения предусматривать финансовые средства на реализацию мероприятий программы.

3. Контроль за исполнением настоящего решения, возложить на постоянную комиссию по промышленности, строительству, жилищно- коммунальному хозяйству, транспорту, торговле и иным услугам населению (Полев С.И.), заместителя главы Администрации городского поселения город Туймазы (Лукманов Р.Р.)

Председатель Совета

городского поселения город Туймазы

муниципального района Туймазинский район

Республики Башкортостан						Ф.Ш.Терегулов

Утверждена

Решением Совета городского поселения город Туймазы муниципального района

Туймазинский район

Республики Башкортостан

№218  от 26  марта 2013 г.

Муниципальная программа

«Модернизация и строительство систем наружного освещения городского поселения город Туймазы

муниципального района Туймазинский район

Республики Башкортостан»

на 2013-2015 годы

Содержание

| Паспорт Программы |  | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами | 5 |
| 2. | Цели и задачи Программы | 7 |
| 3. | Сроки реализации Программы | 7 |
| 4. | Ресурсное обеспечение Программы | 9 |
| 5. | Механизм реализации Программы | 10 |
| 6. | Целевые индикаторы Программы | 11 |
| 7. | Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы | 12 |
| 8. | Перечень мероприятий Программы | 15 |

Паспорт Программы

(разработан в соответствии с Муниципальной  целевой программой  «Модернизация систем наружного освещения городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан» на 2011-2015 годы)

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Модернизация систем наружного освещения городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан» на 2013-2015 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановление Правительства Республики Башкортостан от 21.03.2011г. №72 «О республиканской целевой программе «Модернизация систем наружного освещения населенных пунктов Республики Башкортостан» на 2011-2015 годы» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район |
| Основные разработчики Программы | Администрация городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район |
| Цели и задачи Программы | Цели: обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район; формирование комфортных условий проживания населения города; решение проблем безопасности дорожного движения ## Задачи: восстановление и модернизация систем наружного освещения городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район; увеличение количества освещаемых территорий в городском поселении город Туймазы; ## повышение надежности и эффективности установок наружного освещения, а также снижение эксплуатационных затрат; экономное использование электроэнергии и средств, выделяемых на содержание систем наружного освещения |
| Важнейший целевой индикатор реализации Программы | Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных в городском поселением город Туймазы муниципального района Туймазинский район (в процентах) |
| Срок и этапы реализации Программы | Реализация Программы будет осуществлена в течение 2011-2015 годов в два этапа: I-й этап - 2011-2012 годы; II-й этап - 2013-2015 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 56 млн. рублей. Прогнозируемый объем финансирования I-го этапа реализации Программы составляет 14 млн. рублей, из них: за счет средств бюджета Республики Башкортостан – 9,8 млн. рублей, в том числе: за счет средств бюджета городского поселения город Туймазы муниципального районов Туймазинский район - 4,2 млн.рублей. Прогнозируемый объем финансирования II-го этапа реализации Программы составляет 42 млн. рублей, из них: за счет средств бюджета м городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район – 12,6 млн. рублей. Общий объем финансирования по годам составляет: в 2013 году – 14 млн. рублей; в 2014 году – 14 млн. рублей; в 2015 году - 14 млн. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Сокращение потребления электроэнергии от замены светильников на более энергоэкономичные до 85,0 тыс. кВт.ч в год; увеличение доли освещенных частей улиц, проездов в городском поселении город Туймазы с 45 % в 2011 году до 85 % в 2015 году; увеличение доли светильников с энергоэкономичными лампами с 27% в 2011 году до 100 % в 2015 году |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Вопросы развития систем наружного освещения имеют  выраженную социальную направленность, обусловленную необходимостью создания полноценных условий жизни для жителей городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район. В этой связи большое значение придается приведению к нормативным значениям освещенности улиц, магистралей, площадей, внутриквартальных проездов, жилых районов, территорий школьных и дошкольных учреждений, территорий общественных зданий, а также созданию комфортных условий проживания граждан, обеспечению безопасности дорожного движения в дневное, вечернее и ночное время.

Качественное и высокоэффективное наружное освещение служит показателем стабильности, способствует снижению количества проявлений криминогенного характера, повышает интенсивность грузопассажирских перевозок, является видимым проявлением эффективности работы органов местного самоуправления.

# В настоящее время система наружного освещения городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район включает  в себя свыше 3 228 световых приборов, 3 058 опор, в том числе линии электропередачи напряжением 0,4 кВ, свыше 173,12 км кабельных сетей. Однако все еще большое количество улиц, проездов, внутридворовых территорий, включая территории объектов здравоохранения, образования и культуры, имеют недостаточное освещение; где-то оно вообще отсутствует.

# Оценка состояния систем наружного освещения в городском поселении город Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан показывает, что средний износ действующих кабельных линий составляет  6%, а воздушных  линий – 13%.

# Замене  подлежат около 100 км сетей   наружного освещения, выработавших срок эксплуатации.

# Лампы накаливания и ртутные лампы составляют 94 % общего парка источников света. При этом светоотдача ртутных ламп не соответствует  требованиям СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» из-за коррозии или отсутствия оптического отсека.

Значительный износ опор и сетей наружного освещения и оборудования трансформаторных подстанций, сверхнормативный срок их службы не позволяют обеспечить соответствующий современным нормам           уровень надежности работы сетей. В связи с этим  возникает необходимость в установке современных металлических опор наружного освещения. По мере установки более высоких металлических опор увеличится радиус освещенности дорог и тротуаров города, а также сохранится архитектурный ансамбль и эстетический вид центральных улиц городского поселения.

Согласно Федеральному закону № 261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности  и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Комплексной программе Республики Башкортостан «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2014 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30 июля 2010 года № 296, к первоочередным задачам по модернизации систем наружного освещения относятся установка энергоэффективных светильников, управление освещенностью по заданному расписанию или в зависимости от интенсивности естественного освещения. Решение данных задач позволит значительно уменьшить потребление электроэнергии на указанные цели.

Для уменьшения электропотребления в установках наружного освещения населенных пунктов должны использоваться осветительные приборы с натриевыми лампами, позволяющими создавать одинаковые уровни освещенности при меньшем потреблении электроэнергии. Назрела необходимость внедрения нового поколения светотехнического оборудования, отвечающего современным требованиям по дизайну, экономичности  и антивандальности. При этом особое внимание следует уделить светодиодным светильникам наружного освещения.

# В настоящее время планирование и финансирование потребления  электрической энергии на нужды систем уличного освещения осуществляются исходя из финансовых возможностей бюджетов, а не реальных потребностей. По этой причине наружное освещение либо отключается задолго до полуночи, либо работает частично, а ремонт светильников производится не в полном объеме. Повышенная аварийность вынуждает содержать большое количество спецтехники  и ремонтных бригад, что приводит  к дополнительным затратам местных бюджетов на содержание систем уличного освещения.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что фактическое состояние систем наружного освещения городского поселения не отвечает современным требованиям и не удовлетворяет потребностей населения в освещении. Физическое и моральное старение установленного оборудования значительно опережает темпы его реконструкции и модернизации вследствие недостаточного финансирования.

# Учитывая, что состояние и качественное функционирование систем наружного освещения имеют важное социальное значение, необходимо проведение в возможно короткие сроки комплекса мероприятий, направленных на восстановление, дальнейшее развитие и модернизацию этих систем.

# Эффективное решение проблем в сфере наружного освещения и благоустройства в целом населенных пунктов муниципального района невозможно без комплексного программно-целевого подхода и соответствующей финансовой поддержки.

В целях решения указанных проблем осуществляются разработка и реализация муниципальной программы «Модернизация и строительство систем наружного освещения городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район  Республики Башкортостан» на 2011-2015 годы (далее – Программа).

Итак, необходимость разработки и реализации Программы обусловлена:

остротой социально-экономической проблемы городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район  Республики Башкортостан;

необходимостью повышения уровня безопасности жизнедеятельности населения  и дорожного движения;

межотраслевым и межведомственным характером проблем, необходимостью привлечения  к их решению исполнительных органов местного самоуправления.

- Цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются следующие:

обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район  Республики Башкортостан;

формирование комфортных условий проживания населения городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район  Республики Башкортостан;

решение проблем безопасности дорожного движения.

## Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

## восстановление и модернизация систем наружного освещения городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район  Республики Башкортостан;

## увеличение количества освещаемых территорий в городском поселении город Туймазы муниципального района Туймазинский район  Республики Башкортостан;

## повышение надежности и эффективности установок наружного освещения, а также снижение эксплуатационных затрат;

## экономное использование электроэнергии и средств, выделяемых на содержание систем наружного освещения.

Реализация Программы предусматривает переход к формированию в городском поселении город Туймазы муниципального района Туймазинский район  Республики Башкортостан, обеспечивающих более высокий уровень жизни населения.

I-й этап реализации Муниципальной программы «Модернизация систем наружного освещения городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан»на 2011-2015 годы включает в себя инвентаризацию и восстановление систем наружного освещения в городском поселении город Туймазы и  необходима для точного определения количества и состояния элементов этих систем.               Прогнозируемый объем финансирования   составляет 14 млн. рублей, из них:

за счет средств бюджета Республики Башкортостан – 9,8 млн. рублей,

за счет средств бюджета городского поселения город Туймазы муниципального районов Туймазинский район - 4,2 млн.рублей.

Восстановление сетей наружного освещения – это замена находящегося в неисправном состоянии оборудования, трансформаторных подстанций, светоточек, и установка современных металлических опор наружного освещения (кронштейн, светильник, лампа, кабель) на новое. Все вновь устанавливаемое оборудование должно соответствовать современным требованиям нормативных документов, рекомендациям Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, представлять из себя новейшие разработки в сфере организации уличного освещения.

Реальную экономию электроэнергии дает замена устаревших светильников с ртутными дуговыми разрядными лампами (далее – ДРЛ)       на светильники с натриевыми лампами (далее – ДНаТ), светодиодные светильники.

Принятие на обслуживание и восстановление бесхозных сетей наружного освещения заключается в оформлении необходимых документов, определении собственника и балансодержателя,  проведении инвентаризации и внесении данных в муниципальную базу, осуществлении восстановительных работ.

II-й этап реализации Программы (2013-2015 годы)

Реализация программ подразумевает строительство новых,  реконструкцию и модернизацию существующих систем наружного освещения с применением современных энергоэффективных технологий и материалов.

Программа реализуется с 2011 по 2015 г.г.

Реализации Программы (2011-2015 годы) подразумевает  строительство новых,  реконструкцию и модернизацию существующих систем наружного освещения с применением современных энергоэффективных технологий и материалов.

Восстановление сетей наружного освещения – это замена находящегося в неисправном состоянии оборудования светоточек (кронштейн, светильник, лампа, кабель, в некоторых случаях – опора) на новое. Все вновь устанавливаемое оборудование должно соответствовать современным требованиям нормативных документов, рекомендациям Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, представлять из себя новейшие разработки в сфере организации уличного освещения.

Реальную экономию электроэнергии дает замена устаревших светильников с ртутными дуговыми разрядными лампами (далее – ДРЛ)       на светильники с натриевыми лампами (далее – ДНаТ), светодиодные светильники.

Принятие на обслуживание и восстановление бесхозных сетей наружного освещения заключается в оформлении необходимых документов, определении собственника и балансодержателя,  проведении инвентаризации и внесении данных в муниципальную базу, осуществлении восстановительных работ.

В ходе реконструкции и модернизации систем наружного освещения выполняются работы с использованием современных технологий и материалов, внедрение  автоматизированных систем управления  наружным освещением, которые  позволят снизить затраты на контроль, включение/выключение систем освещения, а также использовать двухставочный  тариф для оплаты потребленной электроэнергии, что уменьшит расходы денежных средств по данному направлению.

Мероприятия по реконструкции и модернизации систем наружного освещения включают в себя замену существующих питательных пунктов на пункты нового образца, модернизацию диспетчерских пультов, создание систем управления на основе нового программного обеспечения с использованием электронных карт и информации, полученной при инвентаризации систем наружного освещения.

## В ходе выполнения Программы будут производить:

## поэтапное снижение количества осветительных приборов со сроком службы более нормативного и с неэкономичными источниками света;

## замена аварийных опор на железобетонные или  металлические опоры с цинковым покрытием;

## замена действующих сетей наружного освещения, выработавших срок эксплуатации;

## замена сетей с неизолированным проводом на самонесущий изолированный провод;

## модернизация систем управления наружным освещением.

Замена существующих светильников на светильники                                      с высокоэнергоэкономичными лампами позволит существенно повысить освещенность территорий населенных пунктов, снизить нагрузку на электрические сети и расход электроэнергии, особенно в осенне-зимний период.  Вопросы энергосбережения при этом должны решаться в первую очередь за счет применения экономичных приборов с улучшенными светотехническими параметрами. Важно, чтобы освещение было экономичным, долговременным и простым  в обслуживании.

## Анализ затрат на создание и эксплуатацию установок наружного освещения показывает, что их главную часть составляет стоимость потребленной электроэнергии.

Положительный экономический эффект реализации Программы основан на сокращении удельных текущих затрат на содержание систем наружного освещения путем перехода на более экономичные элементы освещения при сохранении аналогичных технических показателей,                  а в отдельных случаях и при их улучшении. Благодаря более высокому световому потоку на единицу мощности можно достигнуть нормативной освещенности дорожного покрытия с меньшими затратами электрической энергии.

При реализации Программы предполагается использовать светотехническое оборудование с намного большим сроком службы, чем применяемое на сегодняшний день, что позволит значительно реже производить его замену.

Проведение работ по снижению потерь электричества                                     в распределительных сетях наружного освещения требует замены неизолированных воздушных алюминиевых проводов на самонесущий изолированный провод (далее -  СИП). СИП отличается легкостью и маневренностью в монтаже, снижением потерь напряжения в 3 раза, продолжительной эксплуатацией без ремонта и дополнительных затрат, повышенной надежностью в зонах снегопадов и ледообразования, сохранением механической прочности и электрических параметров при температурах от минус 65оС до плюс 85оС, полной влагонепроницаемостью. Срок службы СИП - 50 лет.

Использование СИП позволит снизить потери электроэнергии в сетях наружного освещения и повысить электробезопасность населения, заметно уменьшить число внезапных отказов, сократить затраты на их ликвидацию.

## Реализация Программы позволит:

## значительно сократить эксплуатационные затраты по техническому обслуживанию установок наружного освещения;

## повысить надежность и эффективность установок наружного освещения городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район  Республики Башкортостан, снизив при этом эксплуатационные затраты;

## сократить расходы местного бюджета на электропотребление установок наружного освещения городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район  Республики Башкортостан.

4. Ресурсное обеспечение Программы

# При выделении средств федерального республиканского бюджета условия софинансирования будут пересмотрены в сторону уменьшения долей местного бюджета.

Финансирование мероприятий Программы за счет бюджетных средств осуществляется через государственного заказчика Программы -  Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан.

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район  Республики Башкортостан.

5. Механизм реализации Программы

## Заказчик Программы обеспечивает:

## эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;

## нормативно-правовое, информационное и организационное сопровождение выполнения программных мероприятий.

## Заказчик Программы ежегодно в установленном порядке на основании отчетов по выполнению работ по модернизации и строительству сетей наружного освещению представляет в Совет м городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район  Республики Башкортостан отчет о ходе реализации Программы за отчетный финансовый год по установленной форме  и следующим показателям:

## информация о достижении значений целевых индикаторов реализации Программы;

## информация о финансировании Программы.

## Годовой отчет должен содержать пояснительную записку, в которой отражаются:

## сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;

## данные о целевом использовании бюджетных средств;

## сведения о соответствии результатов реализации Программы фактическим затратам на ее реализацию;

## сведения о соответствии фактических значений основных целевых индикаторов планируемым значениям, установленным при утверждении Программы;

## информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

## оценка эффективности результатов реализации Программы.

## Исполнители Программы - Администрация городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район  Республики Башкортостан осуществляют:

## эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы;

## софинансирование расходов по выполнению программных мероприятий из местного бюджета  в объемах, предусмотренных Программой;

## подготовку предложений в перечень объектов ремонта, строительства, реконструкции  и модернизации систем наружного освещения городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район  Республики Башкортостан на очередной финансовый год, обоснований для отбора первоочередных объектов, финансируемых в рамках Программы в очередном финансовом году, защиту этих предложений в соответствующих органах исполнительной власти Республики Башкортостан;

## отбор подрядчиков по исполнению программных мероприятий                     на конкурсной основе в порядке, установленном законодательством;

## мониторинг и информационно-аналитическое обеспечение реализации мероприятий Программы;

## подготовку в установленные сроки предусмотренных Программой отчетов о ходе ее реализации и представление их в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан.

## Выделение субсидий из бюджета Республики Башкортостан на ремонт, строительство, реконструкцию и модернизацию систем наружного освещения городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район  Республики Башкортостан осуществляется при наличии разработанной и утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации, а также при выделении средств из местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой. При этом сумма средств бюджета Республики Башкортостан, направляемая на финансирование капитального ремонта, строительства, реконструкции  и модернизации систем наружного освещения, предусматривается в размере, установленном Программой.

## Для формирования перечня объектов ремонта, строительства, реконструкции и модернизации систем наружного освещения населенных пунктов муниципального района в соответствии с утвержденным объемом финансирования Программы Администрация городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район  Республики Башкортостан ежегодно направляют свои предложения в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан.

6. Целевые индикаторы Программы

Во всех случаях расчеты производятся на основании данных, представляемых Администрацией городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район  Республики Башкортостан и выражаются в процентах.

6.1. Доля освещенных частей улиц, проездов в городском поселении город Туймазы муниципального района Туймазинский район  Республики Башкортостан рассчитывается как отношение общей протяженности улиц, проездов в городском поселении город Туймазы к общей протяженности освещенных частей улиц, проездов городского поселения город Туймазы.

6.2. Доля светильников наружного освещения с лампами накаливания рассчитывается как отношение количества светильников наружного освещения с лампами накаливания  к общему количеству светильников наружного освещения в городском поселении город Туймазы.

6.3. Доля светильников наружного освещения с ртутными  лампами рассчитывается как отношение количества светильников наружного освещения с ртутными лампами  к общему количеству светильников наружного освещения в городском поселении город Туймазы.

6.4. Доля светильников наружного освещения с натриевыми лампами рассчитывается как отношение количества светильников наружного освещения с натриевыми лампами к общему количеству светильников наружного освещения в городском поселении город Туймазы.

6.5. Доля  светодиодных светильников наружного освещения рассчитывается как отношение количества светодиодных светильников наружного освещения к общему количеству светильников наружного освещения в городском поселении город Туймазы.

6.6. Доля других светильников наружного освещения рассчитывается как отношение количества других светильников наружного освещения к общему количеству светильников наружного освещения в городском поселении город Туймазы.

7. Оценка социально-экономической эффективности

реализации Программы

## Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы будет производиться ее заказчиком на основе соотношения установленных Программой значений целевых индикаторов ее реализации с их фактически достигнутыми значениями по следующей формуле:

I1ф    I2ф        Inф

--- + --- + ...---

I1н    I2н        Inн

Э  = -------------------- x 100%, где:

n

## Э - эффективность реализации Программы (проценты);

I1ф  - фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализации Программы;

I1н   - значение целевого индикатора, установленное Программой    (см. таблицу);

## n - количество целевых индикаторов Программы.

## Значения целевых индикаторов реализации Программы

(проценты)

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Соотношение значения 2015 года к значению 2012 года |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Доля освещенных частей улиц, проездов в городском поселении город Туймазы | 45 | 60 | 75 | 85 |
| 2 | Доля светильников наружного освещения с лампами накаливания | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3 | Доля светильников наружного освещения с ртутными лампами | 67 | 30 | 10 | - |
| 4 | Доля светильников наружного освещения с натриевыми лампами | 27 | 64 | 84 | 100 |

## При значении Э, равном или превышающем 100%, делается вывод   о положительном результате реализации Программы.

## При значении Э меньше 100% (кроме показателей "Доля светильников наружного освещения с лампами накаливания", "Доля светильников наружного освещения с ртутными лампами") проводится анализ причины невыполнения Программы и разрабатываются предложения по достижению заданного значения целевого индикатора с возможной корректировкой Программы.

## Эффективность реализации Программы

(проценты)

| № п/п | Система показателей оценки эффективности | Наименование мероприятий | Фактическое значение показателя на момент разработки Программы | Значение показателя на момент окончания действия Программы |  |  |  | Значение показателя на момент окончания действия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных в населенных пунктах | Строительство сетей наружного освещения в городском поселении город Туймазы муниципального района Туймазинский район РБ | 45 | 45 | 60 | 75 | 85 | 85,0 |
| 2 | Доля светильников наружного освещения с лампами накаливания | Замена светильников на более энергоэкономичные при проведении работ по ремонту, восстановлению и реконструкции систем наружного освещения в городском поселении город Туймазы муниципального района Туймазинский район РБ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3 | Доля светильников наружного освещения с ртутными лампами | -«- | 67 | 67 | 30 | 10 | - | - |
| 4 | Доля светильников наружного освещения с натриевыми лампами | -«- | 27 | 27 | 64 | 84 | 100 | 100 |

8. Перечень мероприятий Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок исполне-ния, годы | Направление и источник финансиро-вания | Прогнозируемый объем финансирования, млн.рублей |  |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Строительство новых, реконструкция и модернизация существующих систем наружного освещения городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район РБ | Администрации городского поселения город Туймазы муниципального района Туймазинский район (по согласованию) | 2013- 2015 | Капитальные вложения –всего, в том числе | 56 | 14 | 14 | 14 | 14 | Создание условий для комфортного проживания населения муниципального района, обеспечение надежности работы систем наружного освещения, модернизация систем управления наружным освещением, повышение уровня безопасности дорожного движения, снижение уровня уличной преступности Сокращение потребления электроэнергии от замены светильников на более энергоэкономичные, снижение эксплуатационных затрат |
|  |  |  |  | бюджет Республики Башкортостан | 39,2 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |  |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 16,8 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |  |

Под другими светильниками наружного освещения подразумеваются светильники, не попадающие под определения пунктов 6.2.-6.5.